# 项目总结会议纪要

完成时间：2011.6.30

|  |  |
| --- | --- |
| 团队名称： | ASI |
| 系统名称： |  |
| 完成人： |  |

## 项目概况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目持续时间： | 2011.2.20~2011.6.30 |
| 项目名称： |  |
| 项目组成员及主要职责 | |
| 项目组成员 | **主要职责** |
| 冯俊杰 |  |
| 董金玉 |  |
| 高源 |  |
| 龚尘淼 |  |

## 项目收获

### 技术收获

1. 对java程序设计更加熟悉
2. 学习了Socket通信机制，通过实践深入了解了通信同步知识

### 软件过程收获

1. 体验了团队软件工程的全过程，全组人员了解了软件工程的各个步骤
2. 对需求的获取,需求的分析有了更深入的了解，需求分析不仅是记录需求的过程，更主要的是对需求内容进行分析，筛选，排列优先级等，这才是分析的过程

## 项目不足

### 技术不足

1. 对比软件可维护性的检查表，发现部分类的耦合度太大
2. 界面设计有很多的细节不够标准化

### 2. 软件过程不足

1. 需求阶段对互斥需求的分析不够到位，引入了部分错误的需求
2. 对任务估算还是有很大的差距，问题主要来源于对任务的定义还是不够准确和清晰
3. 项目成本估算出现较大误差

## 团队个人评分和自我评价

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 团队个人评分和自我评价 | | |
| 项目组成员 | **个人评分** | **自我评价** |
| 冯俊杰 |  |  |
| 董金玉 |  |  |
| 高源 |  |  |
| 龚尘淼 |  |  |